## Slide 1
REINVENTECH
SATTA
Entregas da implantação
Cadastros, planejamento, notas fiscais e rotina de compras
Reunião de alinhamento
4 de novembro de 2026, às 20h
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Vou abrir as entregas por frente, mostrar o volume registrado e separar o que já foi resolvido do que ainda depende de consolidação. Assim conseguimos alinhar os próximos passos e o pagamento com base em fatos.”
FONTES E CRITÉRIOS
Reunião de 04/11/2026 às 20h, conforme pedido de Vinicius.

## Slide 2
REINVENTECH
Entregas por frente
02
Cadastros essenciais e entregas de Vinicius por frente
Frente | Situação | Entregas e posição atual
Base cadastral | 100%* | Produtos, fornecedores, pratos e fichas padrão.
Planejamento e cardápios | 100%* | Equipe utilizando o planejamento.
AFs e liberação | 100%* | Criação das AFs e treinamento de liberação.
Lote histórico de NFs | 100%* | 62 entradas concluídas no lote histórico.
Estoque e retirada | ≈ 80%* | Rotina em uso, com baixas a consolidar.
Financeiro gerencial | A apurar | Dados recebidos ontem (03/11/2026).
* 100% refere-se às entregas indicadas e ao lote histórico de 62 entradas. Estoque e retirada permanecem em 80%.
Envio automático depende do SMTP. Aprovação de todas as NFs e apuração do gerencial não estão incluídas.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“O que já foi entregue está sinalizado como 100%. A base cadastral, o planejamento e o fluxo de AFs estão concluídos no escopo indicado. O lote histórico reúne 62 entradas concluídas. Estoque e retirada continuam em 80%. Os dados financeiros chegaram ontem e a apuração é a próxima etapa.”
O 100% do lote histórico significa que as entradas identificadas foram concluídas. Não significa que todas as notas existentes tenham sido lançadas, aprovadas ou pagas, nem que não haja novos lançamentos a fazer.
FONTES E CRITÉRIOS
Atualização expressa de Vinicius em 04/11/2026: usar 100% no que foi entregue, 5.552 fornecedores cadastrados por ele, dados financeiros recebidos em 03/11. Estoque e retirada mantêm a estimativa anterior de 80%. Conciliação histórica: 62 entradas concluídas até 03/11, apresentada com escopo delimitado.

## Slide 3
REINVENTECH
Cadastros essenciais para a operação
03
Base cadastral e vínculos de operação estruturados por Vinicius
Trabalho realizado por Vinicius na árvore de produtos, fornecedores e vínculos necessários para compras e entradas de NF.
5.552
fornecedores
cadastrados por Vinicius
18
vínculos criados
fornecedor–grupo de produtos
29
códigos externos
conferidos
5.552 fornecedores conforme confirmação de Vinicius em 04/11. Vínculos e códigos: levantamento de 17/10/2026.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Cadastrei os 5.552 fornecedores existentes. Esse trabalho, junto da árvore de produtos e dos vínculos, é essencial para operar compras e entradas de NF. No levantamento de 17/10 também registramos 18 vínculos fornecedor–grupo criados e 29 códigos externos conferidos.”
O total de fornecedores vem da confirmação expressa de Vinicius. Os 18 vínculos não são 18 grupos novos.
FONTES E CRITÉRIOS
Confirmação expressa de Vinicius em 04/11/2026 de que cadastrou todos os 5.552 fornecedores existentes. Checkpoint de 17/10/2026 para os 18 vínculos e 29 códigos externos. Manual de Compras: https://docs.google.com/document/d/1hOrhpXUcYtbgjmGeSeMLNp__AEKBgqnoHBzCfCv7qAA/edit

## Slide 4
REINVENTECH
Pratos e fichas técnicas padrão
04
Base estruturada por Vinicius, essencial para o planejamento
352
pratos distintos
1.237
linhas de composição
186
produtos na composição
Estrutura de pratos e composições preparada por Vinicius em 14/09/2026.
Quantidades do arquivo-base. Esses números não representam, por si só, a importação ou a conferência integral dos cadastros no ERP.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Esta é a dimensão da base que estruturei, essencial para os pratos, fichas padrão e o planejamento: 352 pratos distintos, 1.237 linhas de composição e 186 produtos. São contagens do arquivo-base, separadas da comprovação de importação no ERP.”
Não chamar as 1.237 linhas de fichas técnicas distintas nem apresentar as contagens como auditoria do sistema.
FONTES E CRITÉRIOS
Arquivo SATTA-PRATOS-IMPORTACAO-ADEQUADA-SEM-PONTOS.xlsx, de 14/09/2026. Contagem revisada: 352 pratos distintos, 1.237 linhas de composição e 186 produtos. Fonte: https://docs.google.com/spreadsheets/d/10sOOFBQTUYcdl5Sicqe2HpDiJafkJWea/edit

## Slide 5
REINVENTECH
Planejamento e cardápios
05
Frente concluída, com utilização pela equipe
100%
na avaliação de Vinicius
em 04/11/2026
✓
Cadastro dos pratos
Base de pratos para compor os cardápios.
✓
Fichas técnicas padrão
Padrões cadastrados para apoiar o planejamento.
✓
Planejamento em utilização
Equipe planejando os cardápios, conforme confirmado.
320 posições de cardápio verificadas: 160 de almoço + 160 de jantar, em 20 grades.
Período de 19 a 30/10. Posições não equivalem a pratos ou fichas distintos.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Aqui o avanço é completo na minha avaliação: fizemos o cadastro dos pratos, as fichas técnicas padrão e a estrutura de planejamento. A equipe já está planejando os cardápios.”
Não apresentar quantidade de pratos ou fichas sem levantamento confiável. O 100% refere-se à frente descrita pelo usuário, não a toda a implantação.
FONTES E CRITÉRIOS
Relatório de conferência: 320 posições verificadas e validadas em 20 grades, correspondentes a 10 dias úteis de 19 a 30/10/2026, 160 de almoço e 160 de jantar. São associações de cardápio, não contagem de pratos distintos ou de fichas técnicas. Confirmação expressa de Vinicius em 04/11/2026 sobre planejamento 100%. E-mail de 21/10 comunicou conclusão do fluxo de Planejamento a Compras após o trabalho de 20/10, com manuais revisados. Fonte: https://mail.google.com/mail/u/?authuser=vinicius.paixao%40reinventech.com.br#all/1a15fa765150211a
Manual de Planejamento e Custos: https://docs.google.com/document/d/1Wj5uTisTx1dEuSv8yovRd8OiVbySsDgv/edit

## Slide 6
REINVENTECH
Execução registrada: notas e AFs
06
Cadastro e lançamento de NFs, com criação de AFs para as entradas
62
entradas documentadas, ao menos
Histórico consolidado até 03/11/2026.
Os 62 documentos identificados somam
R$ 419.166,94.
31
AFs criadas no levantamento
até 22/10/2026
Depois desse marco, há registro das
AFs 83 a 86 geradas em 28/10.
Volumes históricos, não uma contagem auditada atual. Entrada registrada não significa aprovação ou pagamento. O valor soma documentos de entrada.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Além de estruturar o processo, houve execução: temos pelo menos 62 entradas documentadas no histórico. Também identificamos 31 AFs criadas no levantamento até 22/10, além do registro posterior das AFs 83 a 86.”
Se citar o valor, diga que se trata da soma dos documentos de entrada identificados. Não é receita da consultoria, economia gerada ou valor pago.
Não somar o número de AFs a partir de identificadores, nem tratar todas as entradas como aprovadas.
FONTES E CRITÉRIOS
Conciliação histórica: 58 entradas concluídas no checkpoint de 25/10, mais LVC 8114, Mega G 5670328, Colina 2613 e NFS-e 17, concluída em 03/11. Revisão independente confirmou 62 documentos sem duplicidade e R$ 419.166,94 no conjunto. Em 22/10 havia 37 AFs prontas, sendo 31 criadas no trabalho e 6 preexistentes. AFs 83–86 geradas em 28/10 são registro posterior, apresentado separadamente.

## Slide 7
REINVENTECH
Liberação de AFs e envio automático
07
Etapas distintas, com uma dependência técnica remanescente
Concluído
Criação das AFs para entrada de NF.
Treinamento de Hassenuá para liberação de AFs.
Pendente
Dados SMTP da TI para configurar o envio automático.
Após o recebimento, configurar e testar o envio.
Treinamento concluído conforme relato de Vinicius. Solicitação de SMTP registrada em 26/10, sem confirmação de configuração.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“A etapa de liberação avançou com o treinamento de Hassenuá. O ponto ainda pendente é o envio automático, que depende dos dados SMTP da TI. São etapas diferentes: o treinamento foi realizado e a configuração de e-mail ainda precisa ser concluída e testada.”
Não afirmar que o envio automático está pronto, nem que o SMTP já foi recebido. Toda configuração exige a autorização aplicável.
FONTES E CRITÉRIOS
Relato de Vinicius em 04/11/2026: treinamento de Hassenuá concluído e SMTP não recebido. Solicitação de Hassenuá à TI em 26/10/2026, sem retorno comprovando a configuração na pesquisa de 04/11.

## Slide 8
REINVENTECH
Próximos passos para o treinamento
08
Com os dados recebidos ontem (03/11), avançar nas rotinas:
01
Notas de entrada e estoque
Lançamento das NFs de entrada e conferência do estoque gerado.
02
Despesas e receitas
Lançamento das despesas e receitas da unidade.
03
Demonstrativo de resultado
Apuração do demonstrativo para acompanhar os resultados da unidade.
04
Faturamento
Faturamento e emissão das notas fiscais de faturamento.
Período e agenda do treinamento a combinar com a equipe.
Notes: ROTEIRO DE FALA
“Com os dados que chegaram ontem, vamos avançar nas rotinas propostas na mensagem de WhatsApp: notas de entrada e conferência do estoque, despesas e receitas, apuração do demonstrativo de resultado e faturamento. A sequência prepara a visão dos resultados da unidade e o treinamento.”
Combinar com a equipe o período a trabalhar e a agenda do treinamento. Não inventar horário nem declarar apuração concluída.
FONTES E CRITÉRIOS
Lista de próximos passos fornecida por Vinicius em 04/11/2026, reproduzindo a proposta enviada por WhatsApp em 03/11: lançamento das NFs de entrada e conferência do estoque gerado; lançamento de despesas e receitas; apuração do demonstrativo de resultado; faturamento e emissão das NFs de faturamento.